# 前端界面计划执行情况

前端界面是在项目进展到“分类模型导出和使用”时添加的工作。其在初步项目计划中是非必须的内容。

前端界面计划需要实现的功能为：将命令行调用分类模型并执行预测的过程以图形化交互界面实现，将命令行查询数据库和上传数据至数据库

计划执行情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行内容 | 计划执行日期 | 实际执行日期 | 执行情况 | 延期说明 |
| 前端界面框架建立 | 9.1 - 9.1 | 9.1 - 9.1 | 正常完成 | 无 |
| 数据库相关功能调用测试 | 9.3 - 9.4 | 9.3 - 9.4 | 正常完成 | 无 |
| 分类模型导入与使用测试 | 9.5 - 9.6 | 9.5 - 9.7  9.8 - 9.8 | 延期完成 | 9月6日更换了分类模型的执行策略，9月8日分类模型发现bug |
| 统一数据格式 | 9.7 - 9.7 | 9.7 - 9.7 | 正常完成 | 无 |
| 各个功能模块的整合与测试 | 9.7 - 9.8 | 9.7 - 9.8 | 正常完成 | 无 |
| 项目打包 | 9.9 - 9.9 | 9.9 - 9.9 | 正常完成 | 无 |