# 数据库计划执行情况

对数据库需要实现的功能有：能连接上数据库，对数据库中的内容进行查询，能够将本地预测的结果数据上传至数据库。

使用的数据库为华为云数据库MySQL 8.0

计划执行情况：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 执行内容 | 计划执行日期 | 实际执行日期 | 执行情况 | 延期说明 |
| 数据库建立 | 8.27 - 8.27 | 8.27 - 8.27 | 正常完成 | 无 |
| 连接测试 | 8.27 - 8.27 | 9.1 - 9.1 | 延期完成 | 更换连接方式：由使用JDBC连接更换为使用pymysql连接 |
| 建表 | 8.28 - 8.28 | 9.3 - 9.3 | 延期完成 | 分类模型导出环节出现难点，导致后续工作推迟开展 |
| 查询 | 8.28 - 8.28 | 9.3 - 9.4 | 延期完成 |
| 上传数据 | 8.28 - 8.28 | 9.3 - 9.4 | 延期完成 |