杜梁楷

角色：版本管理

任务：制定每个版本的需要完成的任务和功能，维护版本的统一，并参与程序的编码工作。

版本管理工具：Git

版本管理计划：

| 版本号 | 任务 | 时间 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 完成环境配置并能执行现有项目，理解项目代码 | 8.26-8.28 |
| 2.0 | 针对现有项目代码进行优化 | 8.29-9.1 |
| 3.0 | 连接Gauss数据库 | 9.1-9.5 |
| 4.0 | 完善系统 | 9.6-9.9 |

近期进展：完成前端的开发工作，等待测试结果，以便进一步完善系统，项目新版本已上传Git。