|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **日期** | **工作内容** | **完成情况** |
| 8.24 | 确定初步工作计划，讨论项目模块划分问题 | 完成 |
| 8.25 | 研究需求划分，探讨云平台应用方法，明确项目管理方法、编程语言、工具、开发环境、配置，商量经济决策方法与预算，确定项目管理工具与版本管理工具，确定数据结构与功能设计，确定未来一周的工作安排 | 完成 |
| 8.26 | 根据设计制作报告 | 完成 |
| 8.27-8.28 | 整理数据结构，功能，开始分模块编码，并准备汇报 | 完成 |
| 8.29-8.31 | 优化学习模型，对数据集进行批量预处理，准备云服务器与gauss数据库，完成系统架构 | 基本完成 |
| 9.1 | 测试系统运行，准备汇报 | 正在进行 |
| 9.2-9.5 | 进一步测试，制作分析测试报告 |  |
| 9.6-9.9 | 根据指导教师要求完善系统，完善综合设计文档，编写用户使用手册，准备最终答辩 |  |