设计计划：

2021.8.24编辑：

8.25—8.28：环境配置完成

8.29—8.29：进行数据结构设计

8.30—8.30：数据结构设计完成、数据库环境配置

8.31—9.1 ：数据库表项设计完成

2021.9.1修改：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **日期** | **工作细则** | **备注** |
| 8.25—8.27 | 环境配置。 | **原定计划28日完成，故整体计划提前一天。** |
| 8.28—8.29 | 数据预处理  进行数据结构设计 | **配置环境后，发现数据预处理需要消耗大量时间，所以决定通过不断堆积量的方式，逐渐提升学习模型** |
| 8.30—9.2 | 不断调优模型  数据库设计 |  |
| 9.2—9.5 | 根据实际需要，修改数据库设计 |  |

2021.9.5修改：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **日期** | **工作细则** | **备注** |
| 8.30—9.4 | 不断调优模型 | 由于数据量的提升，使得选择哪一类模型更优值得考虑 |
| 9.4—9.5 | 模型导出 | 将模型进行导出，方便进行预测 |
| 9.4—9.6 | 图形化界面设计 |  |
| 9.7—9.8 | 数据库设计 |  |