工作计划-编码

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8.24-8.26 | 积累预备知识，了解课题背景和算法原理 | 完成 |
| 8.27 | 第一次汇报 | 完成 |
| 8.28-8.31 | 完成架构和初步分模块的编码工作 | 完成 |
| 9.1-9.2 | 初步测试并准备汇报 |  |
| 9.3-9.5 | 回归测试 |  |
| 9.5-9.7 | 继续完善，尝试增加UI界面 |  |
| 9.8-9.9 | 完善系统，准备最终答辩 |  |